АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «_05_ »______06_______ 2018 г. № __450____

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели  «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений) на территории  Пластовского муниципального района

В целях оптимизации процедуры получения разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений) на территории Пластовского муниципального района администрация Пластовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### 1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений) на территории Пластовского муниципального района согласно приложению.

### 2.    Назначить ответственных лиц за исполнение мероприятий «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений) на территории Пластовского муниципального района:

### 1) Пестрякова А.Н. – первого заместителя главы Пластовского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства;

### 2) Ревченко О.Н. – начальника отдела архитектуры администрации Пластовского муниципального района.

### 3. Ответственным лицам (Пестряков А.Н., Ревченко О.Н.) обеспечить исполнение мероприятий «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений) на территории Пластовского муниципального района.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации  Пластовского муниципального района в сети Интернет.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Пластовского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Пестрякова А.Н.

Исполняющий обязанности главы

Пластовского муниципального района                                            А.Н. Пестряков

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Руководитель рабочей группы «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов» |  | Глава муниципального образования |
| _____________________ С.В. Шаль |  | _______________ А.В. Неклюдов |
| «_____» _________________2018 г |  | «_____» _________________2018 г. |
| Руководитель рабочей подгруппы «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| _____________________ Т. П. Барынкина |
| «_____» _________________2018 г |

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (внесение изменений)

на территории Пластовского муниципального района

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование |
| --- | --- |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| Раздел 1. Территориальное планирование |
| 1.1.1 | Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований (вариант 2) | Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования, субъекта Российской Федерации (для городов федерального значения) и плана по ее реализации | 01.01.2018 | 01.01.2021 | 1.1.1.1. Наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципльным имуществом Федорцова С.А. 8(351 60)2-13-54 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 01.01.2021 | 1.1.1.2. Наличие плана по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, да/нет | Да | Да | Да | Да** | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципльным имуществом Федорцова С.А. 8(351 60)2-13-54 |
| Ссылка на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/ekonomika-i-malyi-biznes/strategiya-2020/folder_contents * «Стратегия социально-экономического развития Пластовского муниципального района до 2020 года», утвержденная Решением Собрания депутатов Пластовского муниципального района №52 от 14.12.2015г ** «План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Пластовского муниципального района на период до 2020 года» , утвержденный Постановлением администрации Пластовского муниципального района от 28.07.2017г. № 294 |
| 1.1.2 | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения | Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного, регионального значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов, городов федерального значения | - | - | Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Середин А.А. 8(351 60)2-50-90 Глава Борисовского сельского поселения Фролов А.С. 8(351 60)2-45-71 Глава Демаринского сельского поселения Докалов А.А. 8(351 60)2-34-92 Глава Кочкарского сельского поселения Кривозубова Е.В. 8(351 60)2-32-23 Глава Степненского сельского поселения Пименов М.В. 8(351 60)2-41-06 |
| Ссылка на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya-plastovskogo-municipalnogo-raiona. Местные нормативы градостроительного проектирования Степнинского сельского поселения, № документа1775127890, загружен 12.01.2017 (Решение Совета депутатов Степнинского сельского поселения от 14.11.2014г. № 25) Местные нормативы градостроительного проектирования Борисовского сельского поселения, № документа1775127874, загружен 12.01.2017 (Решение Совета депутатов Борисовского сельского поселения от 24.10.2014 № 21) Местные нормативы градостроительного проектирования Демаринского сельского поселения, № документа1775127881 , загружен 12.01.2017 (Решение Совета депутатов Демаринского сельского поселения от 28.11.2014 № 31) Местные нормативы градостроительного проектирования Кочкарского сельского поселения, № документа 1775127884, загружен 12.01.2017 (Решение Совета депутатов Кочкарского сельского поселения от 07.11.2014 № 17) Местные нормативы градостроительного проектирования Пластовского городского поселения, № документа 1775127870, загружен 12.01.2017 (Решение Совета депутатов Пластовского городского поселения от 26.11.2014 № 63) |
| 1.1.3 | Обеспечение принятия документов территориального планирования | Подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, генеральных планов городов федерального значения | - | - | 1.1.3.1. Наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Середин А.А. 8(351 60)2-50-90 Глава Борисовского сельского поселения Фролов А.С. 8(351 60)2-45-71 Глава Демаринского сельского поселения Докалов А.А. 8(351 60)2-34-92 Глава Кочкарского сельского поселения Кривозубова Е.В. 8(351 60)2-32-23 Глава Степненского сельского поселения Пименов М.В. 8(351 60)2-41-06 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 1.1.3.2. Наличие в системе ФГИС ТП исключительно актуальных действующих редакций документов территориального планирования, да/нет | Да | Да | Да | Да** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  |  | - | - | 1.1.3.3. Доля поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Циколенко А. П. 8(351 60)2-50-90 Глава Борисовского сельского поселения Фролов А.С. 8(351 60)2-45-71 Глава Демаринского сельского поселения Докалов А.А. 8(351 60)2-34-92 Глава Кочкарского сельского поселения Кривозубова Е.В. 8(351 60)2-32-23 Глава Степненского сельского поселения Пименов М.В. 8(351 60)2-41-06 |
| Ссылка по Генеральным планам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/generalnye-plany-selskih-poselenii Генеральный план Степнинского СП № документа137550698, загружен 05.12.2013 (Решение Совета депутатов Степнинского сельского поселения от 28.03.11 № 6) Генеральный план Борисовского СП № документа 1137550505, загружен 04.12.2013 (Решение Совета депутатов Борисовского сельского поселения от 25.12.12.2012г. №35) Генеральный план Демаринского СП № документа 137550483, загружен 04.12.2013 (Решение Совета депутатов Демаринского сельского поселения от 24.12.2012 № 45) Генеральный план Кочкарского СП № документа 137550571, загружен 05.12.2013 (Решение Совета депутатов Кочкарского сельского поселения от 11.12.2012г. № 25) Генеральный план Пластовского ГП № документа 157579442, загружен 03.06.2015 (Решение Совета депутатов Пластовского городского поселения от 31.04.2007 № 6) |
| 1.1.4 | Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов (для городов федерального значения - государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры) | На основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа (для городов федерального значения - государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на развитие социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры) | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 1.1.4.1. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Циколенко А. П. 8(351 60)2-50-90 Глава Борисовского сельского поселения Фролов А.С. 8(351 60)2-45-71 Глава Демаринского сельского поселения Докалов А.А. 8(351 60)2-34-92 Глава Кочкарского сельского поселения Кривозубова Е.В. 8(351 60)2-32-23 Глава Степненского сельского поселения Пименов М.В. 8(351 60)2-41-06 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 1.1.4.2. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | Да | Да | Да | Да** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Циколенко А. П. 8(351 60)2-50-90 Глава Борисовского сельского поселения Фролов А.С. 8(351 60)2-45-71 Глава Демаринского сельского поселения Докалов А.А. 8(351 60)2-34-92 Глава Кочкарского сельского поселения Кривозубова Е.В. 8(351 60)2-32-23 Глава Степненского сельского поселения Пименов М.В. 8(351 60)2-41-06 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 1.4.1.3. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | Да | Да | Да | Да*** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Циколенко А. П. 8(351 60)2-50-90 Глава Борисовского сельского поселения Фролов А.С. 8(351 60)2-45-71 Глава Демаринского сельского поселения Докалов А.А. 8(351 60)2-34-92 Глава Кочкарского сельского поселения Кривозубова Е.В. 8(351 60)2-32-23 Глава Степненского сельского поселения Пименов М.В. 8(351 60)2-41-06 |
| Ссылка по Комплексным программам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/kompleksnye-programmy * Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Борисовского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Постановлением администрации Борисовского сельского поселения № 69 от 17.11.2017г, размещена во ФГИС 01.12.2017г. № документа 1775172717 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кочкарского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Кочкарского сельского поселения №14 от 18.07.2017г, размещена во ФГИС 01.08.2017 № документа 1775149929 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Демаринского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Демаринского сельского поселения № 18 от 05.07.2017г, размещена во ФГИС 31.07.2017 № документа 1775149821 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Степнинского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Степнинского сельского поселения № 24 от 03.07.2017г, размещена во ФГИС 01.08.2017 № документа 1775149947 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Пластовского городского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Постановлением администрации Пластовского городского поселения № 512 от 22.09.2016г, размещена во ФГИС 24.04.2017 № документа 17751414231, внесены изменения Постановлением администрации Пластовского городского поселения № 695 от 11.10.2016г, размещены во ФГИС 23.10.2017 № документа 1775155302, ** Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Борисовского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Борисовского сельского поселения №19 от 30.06.2017г, размещена во ФГИС 31.07.2017 № документа 1775149790 Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кочкарского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Кочкарского сельского поселения №13 от 18.07.2017г, размещена во ФГИС 01.08.2017 № документа 1775149944 Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Демаринского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Демаринского сельского поселения № 20 от 05.07.2017г, размещена во ФГИС 31.07.2017 № документа 1775149825 Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Степнинского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Степнинского сельского поселения № 23 от 03.07.2017г, размещена во ФГИС 01.08.2017 № документа 1775149949 Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Пластовского городского поселения на 2016-2026 годы, утверждена Постановлением администрации Пластовского городского поселения № 746 от 21.12.2016г, размещена во ФГИС 24.04.2017 № документа 1775141423 *** Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры на территории Борисовского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Борисовского сельского поселения №18 от 30.06.2017г, размещена во ФГИС 31.07.2017 № документа 1775149717 Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры на территории Кочкарского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Кочкарского сельского поселения №12 от 18.07.2017г, размещена во ФГИС 01.08.2017 № документа 1775149941 Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры на территории Демаринского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Демаринского сельского поселения № 19 от 05.07.2017г, размещена во ФГИС 31.07.2017 № документа 1775149803 Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры на территории Степнинского сельского поселения на 2017-2022 годы, утверждена Решением совета депутатов Степнинского сельского поселения № 22 от 03.07.2017г, размещена во ФГИС 01.08.2017 № документа 1775149948 Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры на территории Пластовского городского поселения на 2016-2026 годы, утверждена Постановлением администрации Пластовского городского поселения № 777 от 22.12.2016г, размещена во ФГИС 27.06.2017 № документа 1775151016, внесены изменения Постановлением администрации Пластовского городского поселения № 679 от 5.10.2016г, размещены во ФГИС 23.10.2017 № документа 1775155296 |
| 1.1.5 | Принятие правил землепользования и застройки поселений, городских округов и городов федерального значения | Подготовка, согласование, утверждение правил землепользования и застройки; размещение в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки | - | - | 1.1.5.1. Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Циколенко А. П. 8(351 60)2-50-90 Глава Борисовского сельского поселения Фролов А.С. 8(351 60)2-45-71 Глава Демаринского сельского поселения Докалов А.А. 8(351 60)2-34-92 Глава Кочкарского сельского поселения Кривозубова Е.В. 8(351 60)2-32-23 Глава Степненского сельского поселения Пименов М.В. 8(351 60)2-41-06 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 01.04.2018 | 1.1.5.2. Наличие в системе ФГИС ТП исключительно актуальных действующих редакций документов градостроительного зонирования, да/нет | Да | Да | Да | Да** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  | Обеспеченность муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующих установленным требованиям | 01.01.2018 | 01.04.2018 | 1.1.5.3. Принятие мер по приведению ПЗЗ в соответствие установленным требованиям действующего законодательства, да/нет | Да | Да | Да | Да** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Циколенко А. П. 8(351 60)2-50-90 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 1.1.5.4. Утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям действующего законодательства , да/нет | Да | Да | Да | Нет | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Глава Пластовского городского поселения Циколенко А. П. 8(351 60)2-50-90 |
| * Ссылка по Правилам землепользования и застройки на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroiki Правила землепользования и застройки Борисовского сельского поселения, утверждены Решением Собрания депутатов Пластовского муниципального района № 135 от 22.12.2016г, размещены во ФГИС 14.03.2018г № документа 1875197796 Правила землепользования и застройки Кочкарского сельского поселения, утверждены Решением Собрания депутатов Пластовского муниципального района № 137 от 22.12.2016г, размещены во ФГИС 16.03.2018г № документа 1875198234 Правила землепользования и застройки Степнинского сельского поселения, утверждены Решением Собрания депутатов Пластовского муниципального района № 138 от 22.12.2016г, размещены во ФГИС 16.03.2018г № документа 1875198241 Правила землепользования и застройки Демаринского сельского поселения, утверждены Решением Собрания депутатов Пластовского муниципального района № 136 от 22.12.2016г, размещены во ФГИС 16.03.2018г № документа 1875198117 ** Ссылка по Правилам землепользования и застройки на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroiki Правила землепользования и застройки Пластовского городского поселения, утверждены решением Совета депутатов Пластовского городского поселения № 66 от 27 октября 2010г , размещены во ФГИС 03.06.2015 № документа 157579432. Изменения вносятся в соответствии с Постановлением администрации Пластовского городского поселения № 851 от 14.12.2017г., проект размещен на сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroiki |
| 1.2 | Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела I | Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий, подготовка отчетной информации | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Формирование реестров текущих значений выполняемых мероприятий раздела I, наличие на официальном сайте реестров текущих значений, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Пластовского муниципального района О. Н. Ревченко 8(35160)2-20-39 |
| * - Информация в Реестрах описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" |
| Раздел 2. Получение разрешения на строительство |
| 2.1 Получение градостроительного плана земельного участка |
| 2.1.1 | Получение градостроительного плана земельного участка | Сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Срок оказания услуги, календарные дни | не более 25 | не более 20 | не более 15 | 20 | Начальник отдела архитектуры Пластовского муниципального района О. Н. Ревченко 8(35160)2-20-39 |
| мероприятие на 2018 год выполнено в 2017 году |
| 2.1.2 | Уровень развития услуг в электронном виде | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.1.2.1. Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, % | Да | Да | Да | * | Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом Федорцова С.А. (8351 60)2-13-54 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.1.2.2. Организация работы по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде, да/нет | Да | Да | Да | * | Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
|  |  | Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача ГПЗУ" в электронной форме с использованием РПГУ | 01.04.2018 | 01.06.2018 | 2.1.2.3. Принятие участие, да/нет | Да | Да | Да | * | Исполнитель по государственному контракту, Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Органы Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом Федорцова С.А. (8351 60)2-13-54 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
| *Услуга по выдаче ГПЗУ переведена в электронный вид, Ссылка на ЕПГУ: https://www.gosuslugi.ru/128832/1/info На данный момент заявлений не поступало |
|  |  | Опытная эксплуатация автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2.1.2.4. Принятие участие в опытной эксплуатации, да/нет | Да | Да | Да | Да | Исполнитель по государственному контракту, Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Органы Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом Федорцова С.А. (8351 60)2-13-54 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
|  | Организация работы по переводу данной муниципальной услуги в электронный вид | Актуализация информации об услуге "Предоставление градостроительного плана земельного участка" в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | 01.01.2018 | 01.11.2018 | 2.1.2.5. Наличие актуальной информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), да/нет | Да | Да | Да | Да* | Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 |
| *Услуга по выдаче ГПЗУ переведена в электронный вид, Ссылка на ЕПГУ: https://www.gosuslugi.ru/128832/1/info На данный момент заявлений не поступало |
| 2.1.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.1.3.1. Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, % | 10 | 20 | 30 | * | ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» - Язовских Д.В., Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области, Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2..1.3.2. Наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет | Да | Да | Да | Да | Директор МАУ «Пластовский МФЦ» Долженкова Т.А. 8(351 60)2-13-23 |
| 2.1.4 |  | Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ, да/нет | Да | Да | Да | ** | Органы местного самоуправления, ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» - Язовских Д.В Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Директор МАУ «Пластовский МФЦ» Долженкоа Т.А. 8(351 60)2-13-23 |
| * - обеспечение предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ» (муниципальная услуга оказывается МФЦ) ** - Соглашение заключено между администрацией Пластовского муниципального района и ОКГУ «МФЦ Челябинской области» от 03.02.2014г.№ 13. |
| 2.1.5 | Регламентация процедур | Соответствие административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ федеральному законодательству | 01.01.2018 | 31.10.2018 | 2.1.5.1. Соответствие административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ федеральному законодательству, да/нет | Да | Да | Да | Да | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Директор МАУ «Пластовский МФЦ» Долженкова Т.А. 8(351 60)2-13-23 |
|  |  | Корректировка административных регламентов муниципальных образованиях Челябинской области по предоставлению услуги по выдаче ГПЗУ в целях достижения целевых значений показателей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2.1.5.2. Наличие утвержденного административного регламента предоставления муниципальной услуги, соответствующих действующему законодательству, да/нет | - | Да | Да | Да | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Директор МАУ «Пластовский МФЦ» Долженкова Т.А. 8(351 60)2-13-23 |
| * Ссылка по Административным регламентам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/municipalnyet-uslugi/administrativnye-reglamenty/otdel-arhitektury Административный регламент предоставления муниципальной услуги утвержден Постановление администрации Пластовского муниципального района от 30.12.2016г. №839, внесены изменения Постановлением администрации Пластовского муниципального района от 05.10.2017г. №701 |
| 2.1.6 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуги по выдаче ГПЗУ, а также иных участников градостроительной деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.1.6.1. Количество проводимых семинаров, включающих вопросы получения услуги по выдаче ГПЗУ для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт. | 1 | 1 | 1 | Не менее одного раза в год | Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. разработчик Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  | Размещение актуальной версии регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка», модельной схемы описания услуги по выдаче ГПЗУ на официальном сайте, поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.1.6.2. Наличие на официальном сайте ОМС, актуализированного регламента, включающего блок-схему описания услуги по выдаче ГПЗУ, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом Федорцова С.А. (8351 60)2-13-54 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
|  |  | Размещение сведений, касающихся предоставления услуги по выдаче ГПЗУ на официальном сайте, информационных стендах органа местного самоуправления и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.1.6.3. Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.) и поддержание данной информации в актуальном состоянии, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом Федорцова С.А. (8351 60)2-13-54 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
|  |  | Контроль за состоянием информации, размещаемой на официальном сайте ОМС и стендах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.1.6.4. Наличие на официальном сайте и стендах исключительно актуальных версий регламентов и другой актуальной информации (Исключение с официального сайта ОМС неактуальных (не действующих) версий регламентов, устаревшей информации), да/нет | Да | Да | Да | Да | Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом Федорцова С.А. (8351 60)2-13-54 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
| * -Ссылка по Административным регламентам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/municipalnyet-uslugi/administrativnye-reglamenty/otdel-arhitektury |
|  | Обеспечение оказания муниципальной услуги | Обеспечение межведомственного взаимодействия | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.1.6.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия, да/нет | Да | Да | Да | Да | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С 8(351 60)2-51-80 |
| 2.1.7 | Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.1 Получение градостроительного плана земельного участка | Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Наличие реестров текущих значений выполняемых мероприятий, да/нет | Да | Да | Да | Да | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
| *-данная работа проводится на постоянной основе |
| 2.2 Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям |
| мероприятия не предусмотрены |
| 2.3 Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| мероприятия не предусмотрены |
| 2.4 Получение разрешения на строительство |
| 2.4.1 | Получение разрешения на строительство | Сокращение сроков получения разрешения на строительство | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Срок оказания услуги, рабочие дни | не более 7 | не более 5 | не более 5 | 5 | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
| 2.4.1.1 |  | Описание действующей схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», начиная с этапа получения градостроительного плана на земельный участок с учетом «Факторной модели» и обязательная фиксация срока получения разрешения на строительство по действующей схеме в отношении «модельного объекта» | 01.01.2018 | 01.10.2018 | Описание действующей технологической схемы получения разрешения на строительство по «модельному объекту», да/нет | Да | - | - | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
| Ссылка по Административным регламентам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/municipalnyet-uslugi/administrativnye-reglamenty/otdel-arhitektury * - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержден Постановление администрации Пластовского муниципального района от 30.05.2017г.г. № 367. |
| 2.4.2 | Уровень развития услуги в электронном виде | Обеспечение предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.4.2.1. Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, % | 30 | 50 | 70 | * | Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.4.2.2. Организация работы по обеспечению предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  | Актуализация информации об услуге "Выдача разрешения на строительство" в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | 01.01.2018 | 30.03.2018 | 2.4.2.3. Наличие актуальной информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций), да/нет | Да | Да | Да | Да** | Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  | Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ | 01.04.2018 | 01.06.2018 | 2.4.2.4. Проведение пилотного проекта по автоматизации процесса оказания муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство" в электронной форме с использованием РПГУ, да/нет | Да | Да | Да | Да | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
| * - Услуга по выдаче разрешения на строительство переведена в электронный вид, Ссылка на ЕПГУ: https://www.gosuslugi.ru/128832/1/info На данный момент заявлений не поступало ** - Муниципальная услуга переведена в электронный вид. Ссылка: на ЕПГУ: https://www.gosuslugi.ru/13958/1. |
| 2.4.3 | Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) | Обеспечение предоставления услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.4.3.1. Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 | 20 | 30 | 10 | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Директор МАУ «Пластовский МФЦ» Долженкова Т.А. 8(351 60)2-13-23 |
|  |  | Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.4.3.2. Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Выдача разрешения на строительство" через МФЦ, да/нет | Да | Да | Да | Да* | ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области» - Язовских Д.В Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Директор МАУ «Пластовский МФЦ» Долженкова Т.А. 8(351 60)2-13-23 |
| *Соглашение заключено между администрацией Пластовского муниципального района и ОКГУ «МФЦ Челябинской области» от 03.02.2014г.№ 13 |
| 2.4.4 | Регламентация процедур - в отношении муниципальной услуги | Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.4.4.1. Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет | Да | - | - | - | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  | Корректировка административных регламентов муниципальных образованиях Челябинской области по предоставлению услуги по выдаче разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | 2.4.4.2. Наличие утвержденного административного регламента предоставления муниципальной услуги, соответствующих действующему законодательству, да/нет | - | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
| Ссылка по Административным регламентам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/municipalnyet-uslugi/administrativnye-reglamenty/otdel-arhitektury * - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержден Постановление администрации Пластовского муниципального района от 30.05.2017г.г. № 367. |
| 2.4.5 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуги по выдаче разрешения на строительство, а также иных участников градостроительной деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.4.5.1. Количество проводимых обучающих семинаров, включающих вопросы, касающиеся выдачи разрешений на строительство для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт | 1 | 1 | 1 | Не менее одного раза в год | Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. разработчик Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  | Размещение актуальной версии регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство», модельной схемы описания данной услуги официальном сайте, поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.4.5.2. Наличие на официальном сайте ОМС, актуализированного регламента, включающего блок-схему описания услуги | Да | Да | Да | Да* |  |
|  |  | Размещение сведений, касающихся предоставления услуги по выдаче «Выдаче разрешения на строительство» на официальном сайте, информационных стендах органа местного самоуправления и поддержание размещенной информации в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.4.5.3. Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.) и поддержание данной информации в актуальном состоянии, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  | Контроль за состоянием информации, размещаемой на официальном сайте ОМС и стендах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2.4.5.4. Наличие на официальном сайте и стендах исключительно актуальных версий регламентов и другой актуальной информации (Исключение с официального сайта ОМС неактуальных (не действующих) версий регламентов, устаревшей информации) | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
| Ссылка по Административным регламентам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/municipalnyet-uslugi/administrativnye-reglamenty/otdel-arhitektury * - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», утвержден Постановление администрации Пластовского муниципального района от 30.05.2017г.г. № 367. |
| 2.4.6 | Сбор и актуализация информации по исполнению мероприятий раздела 2.4 Получение разрешения на строительство | Ведение реестров текущих значений выполняемых мероприятий подраздела 2.4 по предоставлению услуги: «Выдача разрешения на строительство» | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Наличие на официальном сайте ОМС текущих значений выполняемых мероприятий | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
| *Ссылка по реестрам текущих значений выполняемых мероприятий на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1 |
| 2.5 Проведение дополнительных процедур |
| 2.5.1 | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства (процедуры №130-134. №137-139): и их регламентация (Постановление Правительства №403 от 30.04.2014) | Оптимизация количества дополнительных процедур, | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.1. Предельный срок прохождения каждой процедуры №130-139, календарные дни | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют* | Да |  |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.2. Предельный срок, календарные дни | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют | Нет |  |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.3. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | Да | - | - | Нет |  |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.4. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | не более 20 |  | Актуализируется | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела по благоустройству Черкашин В. Ю. 8(351 60)2-50-94 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.5. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | Да | - | - | - | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела по благоустройству Черкашин В. Ю. 8(351 60)2-50-94 |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.6. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | не более 20 |  | 20 | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.7. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | Да | - | - | Да** | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.8. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют* |  |  |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.9. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет, да/нет | Да | - | - | Нет |  |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.10. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют* |  |  |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.11. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | Да | - | - | Нет |  |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений процедуры | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.12. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют* |  |  |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.13.В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | Да | - | - | Нет |  |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №138 Согласование проведения работ в технических и охранных зонах | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.14. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют* |  |  |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.15. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | Да | - | - | Нет |  |
|  |  | Оптимизация прохождения процедуры №139 Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.16. Предельный срок прохождения процедуры, календарные дни | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют* |  |  |
|  |  |  | 01.06.2017 | 01.10.2018 | 2.5.1.17. В случае проведения процедуры наличие административного регламента, со сроком проведения процедуры не более 20 календарных дней, да/нет | Да | - | - | Нет |  |
|  |  | Анализ существующей практики проведения процедур на территории конкретных муниципальных образований | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 2.5.1.18. Анализ проведения дополнительных процедур, да/нет | Да | - | - | Да | Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
| *Ссылка по Административным регламентам на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/municipalnyet-uslugi/administrativnye-reglamenty/otdel-arhitektury ** - административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ», утвержденный Постановлением администрации Пластовского муниципального района № 663 от 21.09.2017г. |
| 2.5.2 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Ведение реестра описаний процедур раздела II, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства (далее – Реестр) (Постановление Правительства № 403 от 30.04.2014) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Наличие на официальном сайте ОМС Реестра раздела II, и поддержание его в актуальном состоянии, да/нет | Да | - | - | Да | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
| * - Ссылка по реестру описания процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1 |
| 2.6 Обеспечивающие факторы |
| 2.6.1 | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства | Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта | - | - | 2.6.1.1. Наличие «калькулятора процедур» с определением регламентных сроков оказания муниципальной услуги, да/нет (допускается в виде инфографики) | Да | Да | Да | * | Агентство инвестиционного развития, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 |
|  |  | Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания услуг, в том числе, в режиме онлайн | 01.01.2017 | 31.12.2021 | 2.6.1.2. Наличие горячей линии (на официальном сайте ОМС) по вопросам оказания услуг в градостроительной сфере в том числе в электронном виде, да/нет | Да | Да | Да | Да** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.1.3. Возможность очных консультаций заявителя с сотрудником, да/нет | Да | Да | Да | Да | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Директор МАУ «Пластовский МФЦ» Долженкова Т.А. 8(351 60)2-13-23 |
| * - Ссылка на калькулятор процедур http://www.minstroy74.ru/priority_directions/index.php?SECTION_ID=353 ** - Ссылка на горячую линию в сфере строительства на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost |
| 2.6.2 | Уровень информированности участников градостроительных отношений | Повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части вопросов градостроительства | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.1. Количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части вопросов градостроительства, единиц в квартал | Не менее одного раза в квартал | Не менее одного раза в год | Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С. разработчик Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.08.2021 | 2.6.2.2. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности и содержащего исполнение мероприятий дорожной карты, в том числе п.2.6.1.2, п2.6.2.3, п.2.6.2.4, п.2.6.2.5, п.2.6.2.6, п.2.6.2.7, п.2.6.2.8, да/нет | Да | Да | Да | Нет | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.08.2021 | 2.6.2.2. А Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, соответствующего рекомендациям Минстроя России (письмо Минстроя ЧО от 05.09.2017г №9342) да/нет | Да | Да | Да | Да* |  |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.3. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.4. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.5. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, да/нет | Да | Да | Да | Нет)) | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.6. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки, да/нет | Да | Да | Да | Да** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.7. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления генеральных планов, да/нет | Да | Да | Да | Да*** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.8. Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке территорий, да/нет | Да | Да | Да | Да**** | Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 Начальник отдела информационных систем Нестерова О. С. 8(351 60)2-51-80 |
|  |  | Размещение сведений, касающихся предоставления услуг на информационных стендах и поддержание их в актуальном состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 2.6.2.9. Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.), да/нет | Да | Да | Да | Нет | Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Тупикин В.А. Первый заместитель главы Пластовского муниципального района Пестряков А.Н. 8(351 60)2-18-65 Начальник отдела архитектуры Ревченко О.Н. 8(351 60)2-20-39 |
| * - Ссылка на органы власти, предоставляющие услуги в сфере строительства в сфере строительства, на отдельный раздел, посвященный вопросам градостроительной деятельности, соответствующего рекомендациям Минстроя России на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1 )) – регламент предоставления сведений из ИСОГД разрабатывается **- Ссылка на правила землепользования и застройки на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroiki ***- Ссылка на генеральные планы на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/generalnye-plany-selskih-poselenii ****- Ссылка на проекты планировки на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1/proekty-planirovki-i-mezhevaniya |
| 2.6.3 | Мониторинг, сбор и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели | Проведение на постоянной основе мониторинга, осуществление сбора и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели, направление ежемесячно отчетов в Минстрой ЧО | 01.01.2018 | 31.12.2021 | Проведение на постоянной основе мониторинга, осуществление сбора и актуализация необходимой статистической информации, связанной с внедрением целевой модели, да/нет | Да | Да | Да | Да* | Указать ответственного от ОМС |
| * - Ссылка на реестры, статистическую информацию, связанную с внедрением целевой модели и осуществлением мониторинга на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района: http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/arhitektura-i-gradostroitelstvo-1 |

СОГЛАСОВАНО:

Министр строительства и

инфраструктуры Челябинской области                                                                                                                                                         В.А.Тупикин

Первый заместитель Министра строительства и

инфраструктуры Челябинской области     		                                                                                                                        	      В.А. Ушаков

Начальник управления

архитектуры и градостроительства

Министерства                                                                                                                                                                                                   А.А.Серебровский

Первый Заместитель главы Пластовского

муниципального района                                                                                                                                                                                  А.Н. Пестряков

Заместитель главы Пластовкого

муниципального района по управлению экономикой

и муниципальным имуществом                                                                                                                                                                      С.А. Федорцова

Барынкина Татьяна Петровна

8(351)2635221

Ревченко Ольга Николаевна

8(35160)22039